TERMO DE REFERENCIA PARA PRADA NO SISTEMA CAR/MS

ROTEIRO BÁSICO DO PROJETO

O projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, deverá ser apresentado contendo os seguintes itens:

1 . Dados do Proprietário ou Possuidor.

2. Dados do(s) Técnico(s) Elaborador(es) do Projeto.

3. Dados do(s) Responsável (is) Técnico(s) pela Execução do Projeto.

4. Dados Gerais da Propriedade.

5. Descrição das Áreas com Passivo a serem Recuperadas.

5.1 Área de Reserva Legal.

5.2 Área de Preservação Permanente – APP.

5.3 Área de Uso Restrito.

6. Bibliografia consultada.

Os Itens 1, 2, 3 e 4 serão preenchidos conforme modelo abaixo:

1 . Dados do Proprietário ou Possuidor.

Nome da pessoa física ou jurídica;

Atividade/profissão;

Representante legal;

CPF ou CNPJ;

Endereço completo para correspondência;

Telefone(s) para contato;

Pessoa a ser contatada por ocasião da vistoria.

OBSERVAÇÂO: Não poderá ser preenchido nesse item qualquer informação de contato que não seja a do PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. Não serão aceitos os dados do Elaborador ou do Responsável técnico pela execução do projeto.

2. Dados do(s) Técnico(s) Elaborador(es) do Projeto.

Nome;

CPF;

Formação profissional;

Número da Anotação de Responsabilidade Técnica do respectivo conselho profissional;

Número do registro no Conselho Profissional, visto/região;

Endereço completo para correspondência;

Telefone(s) para contato.

3.Dados do(s) Responsável(is) pela Execução do Projeto.

O Responsável pela execução poderá ser o próprio proprietário ou um profissional técnico.

Nome;

CPF;

Endereço completo para correspondência;

Telefone(s) para contato;

Formação profissional;

Número do registro no Conselho Profissional, visto/região.

4. Dados Gerais da Propriedade.

- Número de inscrição no CAR/MS;

- Denominação;

- Município;

- Matrícula(s) /Cartório, livro, folhas;

- Área total do imóvel (ha).

5. Descrição das Áreas com Passivo a serem Recuperadas.

Neste item, deverão ser identificadas e localizadas os passivos porventura existentes de:

- Área de Reserva Legal.

- Área de Preservação Permanente – APP.

- Área de Uso Restrito.

Para cada um desses passivos deverão ser descritas, as ações propostas, as metodologias utilizadas para recuperação e o respectivo cronograma de execução, em subitens individuais, conforme sequência abaixo:

5.1 Área de Reserva Legal.

- Área total de Reserva Legal a ser recuperada: _____ ha.

- Localização da(s) Área(s) de Reserva Legal a ser(em) Recuperada(s):

A localização da(s) área(s) dos passivos a ser(em) recuperada(s) deverão ser identificados individualmente (Área 1; Área 2; Área 3, e assim sucessivamente.) e sequencialmente numeradas para cada um dos polígonos e serão localizados pelas coordenadas geográficas (latitude e Longitude) do Centróide, conforme o exemplo da tabela abaixo:

| ÁREA TOTAL = número de hectares (ha) |  |
| --- | --- |
| Identificação da Área | Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude) do Centróide |
| Área 1 |  |
| Área 2 |  |
| Área 3 |  |
| Área 4 |  |
| Área 5 |  |

5.1.1. Ações Propostas e Metodologias a Serem Utilizadas para Recuperação da Área de Reserva Legal.

Descrever detalhadamente, para(s) a(s) área(s) a ser(em) recuperada(s), as ações propostas para recuperação, assim como a metodologia a ser utilizada.

Nas áreas susceptíveis a processos erosivos ou com degradação e alteração decorrentes desses, deverão ser previstas ações de conservação de água e solo e reconformação de taludes (se for o caso), inclusive a montante da área objeto do PRADA, com a implantação de obras físicas e vegetativas, devidamente dimensionadas.

Quando se tratar de revegetação com plantio, também deverão ser relacionadas as espécies indicadas, sistema de plantio e replantio, manutenção da área. A escolha de espécies para utilização na recuperação das áreas deve ter como ponto de partida estudos da composição florística da vegetação remanescente da propriedade e região, bem como os estudos técnicos e legislação específica aplicada a cada área. As espécies selecionadas deverão compor os vários grupos sucessionais e serem distribuídas nos módulos de plantio conforme preconiza a boa técnica e a legislação vigente. Dentre as espécies selecionadas, priorizar aquelas que concorrerem para a atração da fauna visando sua alimentação e dispersão de sementes.

As práticas de manejo adequadas a serem adotadas na revegetação devem ser relacionadas e detalhadas, e o(s) replantio(s) previsto(s), conforme necessidade, até a completa restauração/recuperação da área. As ações de replantio deverão ocorrer sempre que houver a constatação de que houve perda superior a 10% (dez por cento) do total de mudas plantadas

Os prazos previstos para recuperação da área deverão atender ao Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, conforme tabela abaixo:

| PRAZO DE RECUPERAÇÃO | ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO (%) |
| --- | --- |
| Da data de assinatura do Termo de Adesão ao Programa MS mais Sustentável e do Compromisso de Execução do PRADA até ao 3° ano | mínimo de 20 % |
| Ao 6° ano | mínimo de 40% |
| Ao 10° ano | mínimo de 60% |
| Ao 15° ano | mínimo de 80% |
| Ao 20° ano | 90% a 100% |

OBS: O Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, será dado pela projeção da cobertura foliar da vegetação nativa sobre a superfície do solo da área do passivo a ser recuperada e, será expresso em percentual (%). Este índice demonstrará a evolução temporal da recuperação da vegetação nativa.

5.1.2. Cronograma de Execução da Recuperação da Área de Reserva legal.

| AÇÕES PROPOSTAS | MÊS/ANO |
| --- | --- |

5.1.3. Monitoramento da Recuperação da Área de Reserva legal.

Descrever o sistema de acompanhamento técnico da área, apresentando a partir do terceiro ano do início da sua execução, o Relatório Técnico de Monitoramento com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional responsável e sendo entregue periodicamente a cada três anos, sendo o último na restauração da área quando atingir o Índice de Recuperação da Vegetação – IRV de 90% a 100%. Nos relatórios deverão ser descritas as práticas executadas, resultados alcançados, Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, e as adequações propostas, se necessárias.

5.2 Área de Preservação Permanente – APP.

- Área total de Preservação Permanente a ser recuperada: _____ ha.

- Localização da(s) Área(s) de Preservação Permanente a ser(em) Recuperada(s):

b.1) Área de Preservação Permanente de Cursos D’água: ______ ha.

b.2) Área de Preservação Permanente de Nascentes: ______ ha.

b.3) Área de Preservação Permanente de Baías, lagoas e Represas: ______ ha.

b.4) Área de Preservação Permanente de declividade superior a 45°: ______ ha.

b.5) Área de Preservação Permanente de Veredas: ______ ha.

b.6) Área de Preservação Permanente de áreas úmidas: _______ ha.

A localização da(s) área(s) dos passivos a ser(em) recuperada(s) deverão ser identificados individualmente (Área 1; Área 2; Área 3, e assim sucessivamente.) e sequencialmente numeradas para cada um dos polígonos e serão localizados pelas coordenadas geográficas (latitude e Longitude) do Centróide, conforme o exemplo da tabela abaixo:

| ÁREA TOTAL = número de hectares (ha) |  |
| --- | --- |
| Identificação da Área | Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude) do Centróide |
| Área 1 |  |
| Área 2 |  |
| Área 3 |  |
| Área 4 |  |
| Área 5 |  |

5.2.1. Ações Propostas e Metodologias a Serem Utilizadas para Recuperação da Área de Preservação Permanente - APP.

Descrever detalhadamente, para(s) a(s) área(s) a ser(em) recuperada(s), as ações propostas para recuperação, assim como a metodologia a ser utilizada.

Nas áreas susceptíveis a processos erosivos ou com degradação e alteração decorrentes desses, deverão ser previstas ações de conservação de água e solo e reconformação de taludes (se for o caso), inclusive a montante da área objeto do PRADA, com a implantação de obras físicas e vegetativas, devidamente dimensionadas.

Quando se tratar de revegetação com plantio, também deverão ser relacionadas as espécies indicadas, sistema de plantio e replantio, manutenção da área. A escolha de espécies para utilização na recuperação das áreas deve ter como ponto de partida estudos da composição florística da vegetação remanescente da propriedade e região, bem como os estudos técnicos e legislação específica aplicada a cada área. As espécies selecionadas deverão compor os vários grupos sucessionais e serem distribuídas nos módulos de plantio conforme preconiza a boa técnica e a legislação vigente. Dentre as espécies selecionadas, priorizar aquelas que concorrerem para a atração da fauna visando sua alimentação e dispersão de sementes.

As práticas de manejo adequadas a serem adotadas na revegetação devem ser relacionadas e detalhadas, e o(s) replantio(s) previsto(s), conforme necessidade, até a completa restauração/recuperação da área. As ações de replantio deverão ocorrer sempre que houver a constatação de que houve perda superior a 10% (dez por cento) do total de mudas plantadas,:

Os prazos previstos para recuperação da área deverão atender ao Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, conforme tabela abaixo:

| PRAZO DE RECUPERAÇÃO | ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO (%) |
| --- | --- |
| Da data de assinatura do Termo de Adesão ao Programa MS mais Sustentável e do Compromisso e Execução do PRADA até ao 3° ano | mínimo de 20 % |
| Ao 6° ano | mínimo de 40% |
| Ao 10° ano | mínimo de 60% |
| Ao 15° ano | mínimo de 80% |
| Ao 20° ano | 90% a 100% |

OBS: O Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, será dado pela projeção da cobertura foliar da vegetação nativa sobre a superfície do solo da área do passivo a ser recuperada e, será expresso em percentual (%). Este índice demonstrará a evolução temporal da recuperação da vegetação nativa.

5.2.2. Cronograma de Execução da Recuperação da Área de Preservação Permanente - APP.

| AÇÕES PROPOSTAS | MÊS/ANO |
| --- | --- |

5.2.3. Monitoramento da Recuperação da Área de Preservação Permanente - APP.

Descrever o sistema de acompanhamento técnico da área, apresentando a partir do terceiro ano do início da sua execução, o Relatório Técnico de Monitoramento com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) e sendo entregue periodicamente a cada três anos, sendo o último na restauração da área quando atingir o Índice de Recuperação da Vegetação – IRV de 90% a 100%. Nos relatórios deverão ser descritas as práticas executadas, resultados alcançados, Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, e as adequações propostas, se necessárias.

5.3 Área de Uso Restrito.

- Área total de Uso Restrito a ser recuperada: _____ ha.

- Localização da(s) Área(s) de Uso Restrito a ser(em) Recuperada(s):

A localização da(s) área(s) dos passivos a ser(em) recuperada(s) deverão ser identificados individualmente (Área 1; Área 2; Área 3, e assim sucessivamente.) e sequencialmente numeradas para cada um dos polígonos e serão localizados pelas coordenadas geográficas (latitude e Longitude) do Centróide, conforme o exemplo da tabela abaixo:

| ÁREA TOTAL = número de hectares (ha) |  |
| --- | --- |
| Identificação da Área | Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude) do Centróide |
| Área 1 |  |
| Área 2 |  |
| Área 3 |  |
| Área 4 |  |
| Área 5 |  |

5.3.1. Ações Propostas e Metodologias a Serem Utilizadas para Recuperação da Área de Uso Restrito.

Descrever detalhadamente, para(s) a(s) área(s) a ser(em) recuperada(s), as ações propostas para recuperação, assim como a metodologia a ser utilizada.

Nas áreas susceptíveis a processos erosivos ou com degradação e alteração decorrentes desses, deverão ser previstas ações de conservação de água e solo e reconformação de taludes (se for o caso), inclusive a montante da área objeto do PRADA, com a implantação de obras físicas e vegetativas, devidamente dimensionadas.

Quando se tratar de revegetação com plantio, também deverão ser relacionadas as espécies indicadas, sistema de plantio e replantio, manutenção da área. A escolha de espécies para utilização na recuperação das áreas deve ter como ponto de partida estudos da composição florística da vegetação remanescente da propriedade e região, bem como os estudos técnicos e legislação específica aplicada a cada área. As espécies selecionadas deverão compor os vários grupos sucessionais e serem distribuídas nos módulos de plantio conforme preconiza a boa técnica e a legislação vigente. Dentre as espécies selecionadas, priorizar aquelas que concorrerem para a atração da fauna visando sua alimentação e dispersão de sementes.

As práticas de manejo adequadas a serem adotadas na revegetação devem ser relacionadas e detalhadas, e o(s) replantio(s) previsto(s), conforme necessidade, até a completa restauração/recuperação da área. As ações de replantio deverão ocorrer sempre que houver a constatação de que houve perda superior a 10% (dez por cento) do total de mudas plantadas,:

Os prazos previstos para recuperação da área deverão atender ao Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, conforme tabela abaixo:

| PRAZO DE RECUPERAÇÃO | ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO (%) |
| --- | --- |
| Da data de assinatura do Termo de Adesão ao Programa MS mais Sustentável e do Compromisso e Execução do PRADA até ao 3° ano | mínimo de 20 % |
| Ao 6° ano | mínimo de 40% |
| Ao 10° ano | mínimo de 60% |
| Ao 15° ano | mínimo de 80% |
| Ao 20° ano | 90% a 100% |

OBS: O Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, será dado pela projeção da cobertura foliar da vegetação nativa sobre a superfície do solo da área do passivo a ser recuperada e, será expresso em percentual (%). Este índice demonstrará a evolução temporal da recuperação da vegetação nativa.

5.3.2. Cronograma de Execução da Recuperação da Área de Uso Restrito.

| AÇÕES PROPOSTAS | MÊS/ANO |
| --- | --- |

5.3.3. Monitoramento da Recuperação da Área de Uso Restrito

Descrever o sistema de acompanhamento técnico da área, apresentando a partir do terceiro ano do início da sua execução, o Relatório Técnico de Monitoramento com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) e sendo entregue periodicamente a cada três anos, sendo o último na restauração da área quando atingir o Índice de Recuperação da Vegetação – IRV de 90% a 100%. Nos relatórios deverão ser descritas as práticas executadas, resultados alcançados, Índice de Recuperação da Vegetação – IRV, e as adequações propostas, se necessárias.